## Slide 1
进度 62%
东部枢纽项目 · 周报 08
主体结构 18F · 幕墙 60% · 机电预埋
基坑
主体
幕墙 · 机电

## Slide 2
本周施工进展
主体
结构 18F 封顶
幕墙
南立面 60%
机电
预埋管线过半
幕墙大面施工 · 机电插层

## Slide 3
进度曲线
62%
总进度
0
安全事故
+2天
关键路径
开工第 32 周

## Slide 4
下阶段计划
幕墙大面施工 · 机电插层